SOFEIN Procurement

- Objetivo

- Actores/usuarios de la plataforma

- Requisitos de la plataforma

- Proceso a través de la plataforma

- Proceso convencional (fuera de la plataforma)

- Cómo trasladar a los clientes convencionales a la plataforma (en caso de que se decida hacerlo)

- Listado de productos de vía: tipos y subtipos, información que debe aparecer de cada uno, posibles especificaciones técnicas, requisitos/normativa que deben cumplir, documentación asociada y proceso que debe seguir cada producto hasta su entrega al cliente

- Listado de proveedores: nombre, tipos de materiales/servicios que suministran, plazos estimados de entrega, condiciones de pago habituales y requisitos que son capaces de cumplir

- Listado de clientes (constructores de vías): nombre, tipo/tamaño de cliente, materiales que suelen necesitar, plazos habituales y requisitos que suelen exigir

- Listado de destinatarios finales de los proyectos: propietarios o gestores de infraestructuras ferroviarias públicas y privadas, y requisitos que exige cada uno

- Listado de requisitos legales, normativos, medioambientales y ESG

- Listado de documentación necesaria a lo largo de todo el proceso: qué documentos se necesitan, en qué fase del proceso aparecen, quién los genera, quién debe recibirlos y cuál es su finalidad

- Gestión de incidencias proveedores y cambios del cliente: qué cambios pueden producirse durante un proceso de procurement, cómo se gestionan actualmente y cómo deberían gestionarse a través de la plataforma

- Dashboard de gestión (SOFEIN): qué información y funcionalidades debería incluir para visualizar y gestionar todos los expedientes

- Dashboard de expediente (cliente y SOFEIN): qué información y funcionalidades debería incluir para visualizar y gestionar un expediente concreto

- Dashboard de proveedor (proveedor y SOFEIN): qué información y funcionalidades debería incluir

- Mensajes, avisos, comunicaciones y chat: cómo deberían funcionar y qué información/comunicaciones deberían quedar registradas

- Tipos de acceso a la plataforma y vistas asociadas a cada perfil: qué puede visualizar y qué acciones puede realizar cada tipo de usuario

SOFEIN Consulting (a futuro)

- Objetivo

- Actores/usuarios de la plataforma

- Requisitos de la plataforma

- Proceso a través de la plataforma

- Proceso convencional (fuera de la plataforma)

- Listado de tipos de proyectos/servicios: en qué consiste cada uno, procesos que implica, documentación necesaria, requisitos que deben cumplirse, etc.

- Listado de colaboradores: nombre y servicios que prestan.

- Dashboard de gestión (SOFEIN): qué información y funcionalidades debería incluir para visualizar y gestionar todos los proyectos

- Dashboard de colaborador (colaborador): qué información y funcionalidades debería incluir para visualizar y gestionar los proyectos y tareas que le correspondan

- Dashboard de proyecto (cliente, SOFEIN y colaborador): qué información y funcionalidades debería incluir para visualizar y gestionar un proyecto concreto

- Mensajes, avisos, comunicaciones y chat: cómo deberían funcionar y qué información/comunicaciones deberían quedar registradas

- Tipos de acceso a la plataforma y vistas asociadas a cada perfil: qué puede visualizar y qué acciones puede realizar cada tipo de usuario

SOFEIN Data (a futuro)

- Objetivo

- Datos que se deben registrar

Necesidades futuras

- Posibles funcionalidades, servicios o módulos que se quieran incorporar a la plataforma en fases posteriores

- Otras necesidades de SOFEIN en las que pueda requerir apoyo más allá del desarrollo de la plataforma